ZP.271.46.2019

2019-64475

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługę

(SIWZ)

==================================================================

PRZETARG NIEOGRANICZONY

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego

dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku

I. Informacja o postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY

#### Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony:

Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego

dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip.um.rybnik.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Znak postępowania: ZP.271.46.2019

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane z budżetu miasta. Zadanie kwalifikuje się do kredytowania przez Europejski Bank Inwestycyjny.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”	Miasto Rybnik

„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.

„SIWZ”	niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

„Ustawa”	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

„Wykonawca”	podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę 
na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania zamówienia.

„Bank”	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg.

„RODO”	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy, 
ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200);

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Iwona Kowalska-Nawrocka, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania 
w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

#### ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### Dane Zamawiającego:

NIP: 642-001-07-58

Dokładny adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (32) 42 24 124

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam_pub@um.rybnik.pl

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego

dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego nadzorem:

- budowa nowego łącznika drogi o szer. 7,0 m wraz z utwardzonymi poboczami o długości 654 m,

- przebudowa przepustu ɸ 800 mm,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowa kanalizacji deszczowej ɸ 200-500 mm o dł. 495,4 mb,

- przebudowa sieci energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej,

- zabezpieczenie sieci wodociągowej,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

- nadzór nad odtworzeniem przez Wykonawcę robót punktów osnowy geodezyjnej pochodzących 
z zasobów ODGiK,

- nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę robót inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych.

Informacje ogólne.

Na roboty budowlane określone powyżej zostanie wyłoniony w drodze postępowania o zamówienie publiczne Wykonawca Inwestycji. Dokumentacja dotycząca Inwestycji będąca w posiadaniu Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania, została udostępniona w trakcie postępowania ZP.271.45.2019 Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku pod linkiem:

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=45121

Zadanie finansowanie będzie w 100% z środków własnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego.

„Inwestor Zastępczy” - oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawującą na mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora przewidzianych 
w Art. 18 Rozdziału 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

„Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego” - oznacza podmiot wykonujący usługę.

- Funkcje Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego.

- Obowiązki i uprawnienia – Koordynator jest wyznaczony przez Zamawiającego do sprawowania obowiązków przypisanych mu w Umowie i SIWZ. Uważa się, iż Koordynator działa w imieniu Zamawiającego.

- Kontrola i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych, zatwierdzanie aneksów kwotowych zatwierdzanie robót dodatkowych i zamiennych mających wpływ na cenę umowy. Koordynator weryfikuje również ceny/stawki za dodatkowe roboty oraz zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy. Wszelkie decyzje finansowe mające wpływ na wysokość zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy robót wymagają jednak wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

- Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego przede wszystkim stoi na straży prawidłowo wykonanej umowy, zgodnie z jej zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczeń Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Koordynator prowadzi polubowne uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a stronami trzecimi.

- Koordynator jest odpowiedzialny za przygotowanie:

- odpowiednich protokołów konieczności i negocjacji,

- raportów z umowy o nadzór oraz na roboty budowlane,

- protokołów odbioru robót częściowych, zanikających i końcowego.

- Wspieranie działań Zamawiającego poprzez:

- pilnowanie zgodności robót z umową,

- rzetelne raportowanie (nie jest jedynie obserwatorem (fotografia), lecz aktywnym elementem całości) dające wczesną analizę zagrożeń i wnioski w sprawozdaniach miesięcznych,

- bieżącą sprawozdawczość na podstawie własnej oceny.

- Podstawowe zadania Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego.

Koordynator poprzez powołany zespół inżynierów będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie przedsięwzięciem na roboty pod kontem technicznym, finansowym oraz administracyjnym, m.in. zgodnie z:

- Prawem Budowlanym (Dz.U.2018.1202 j.t. ze zmianami),

- Prawem Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t. ze zmianami)

- Umową na roboty,

- Umową na usługę nadzoru.

Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego zapewnia w imieniu Zamawiającego pełny nadzór nad robotami. W szczególności Koordynator powinien pełnić nadzór inwestorski przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz w oparciu 
o zapisy umowy na roboty. Nadzór powinien być sprawowany przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego. Koordynator winien realizować powierzone zadania stosując najnowsze osiągnięcia wiedzy technicznej, nowoczesne metody programowania, zarządzania oraz rejestracji pomiarów i rozliczania robót za pomocą nowoczesnej techniki pomiarowej.

Koordynator pełni wszelkie obowiązki wymienione w SIWZ z zastrzeżeniem, że przed podjęciem decyzji finansowych lub innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla Zamawiającego należy uzyskać jego zgodę.

Koordynator powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego wzory wszystkich dokumentów wystawianych przez siebie tj. np. świadectw, opinii, zatwierdzeń, poleceń, powiadomień, propozycji, życzeń, prób.

- Szczegółowy zakres działania Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego 
i oczekiwane rezultaty.

## Kluczowy personel Koordynatora.

- Koordynator musi zapewnić personel zdolny do spełnienia wymagań, postawionych 
w przedmiocie zamówienia.

W skład personelu Koordynatora powinien wchodzić, co najmniej:

- Inżynier - Inżynier Kontraktu pełniący funkcję Inspektora nadzoru ds. robót drogowych,

- Inżynier - Inspektor nadzoru ds. robót konstrukcyjno-budowlanych,

- Inżynier – Inspektor nadzoru ds. sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Inżynier – Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych i elektroenergetycznych,

- Inżynier - Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych,

- Inżynier – Inspektor nadzoru ds. geodezyjnych,

- Inżynier technolog,

- Inżynier ds. rozliczeń,

- Specjalista ds. geologii lub geotechniki.

W przypadku konieczności wystąpienia znaleziska archeologicznego, niewybuchu/niewypału Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek zapewnić nadzór nad ich usunięciem z terenu budowy w ramach zaproponowanej ceny ofertowej.

Inżynier Kontraktu nie może łączyć pozostałych funkcji np. w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej.

Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoba prowadząca sekretariat Biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego miała z Wykonawcą usługi lub podwykonawcą podpisaną umowę o pracę zgodnie z  w art. 25 Kodeksu pracy i wykonywały pracę  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza  zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

- Koordynator zapewni pobyt pracowników przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót. W razie konieczności wynikających z wymagań technologicznych pracy Wykonawcy robót budowlanych, pracowników Zespołu Nadzoru Inwestorskiego obowiązuje system nadzoru ciągłego.

- Koordynator własnym kosztem i staraniem musi zapewnić swojemu personelowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji umowy na wykonanie usługi i umowy na roboty budowlane.

- Wykaz personelu ujęty w SIWZ może być niewystarczający i w razie konieczności może zostać uzupełniony przez Koordynatora. Wykaz ten powinien być uważany, jako wymagania minimalne Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

- Wynagrodzenie dodatkowych osób zatrudnionych przez Koordynatora należy uwzględnić 
w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Koordynatora z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien 
je uwzględnić w cenie oferty.

- Koordynator musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo, zaakceptowane w terminie
5 dni przez Zamawiającego, w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,

- jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych, niż wymienione w pkt a), niezależnych od Koordynatora przyczyn.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek 
z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się 
ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Wniosek ten jest dla Koordynatora wiążący.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zgodne 
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W przypadku, gdy Koordynator nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o wykształceniu, kwalifikacjach oraz doświadczeniu spełniającym wymagania, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy.

- Koordynator poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Koordynatora o wyznaczenie tymczasowego zastępcy lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Koordynatorowi.

- Terminy urlopów wypoczynkowych przypadające w okresie realizacji Usługi muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Na czas urlopu lub nieobecności członka personelu, Koordynator zobowiązany jest do zastąpienia go osobą zaakceptowaną przez Zamawiającego.

## Biuro Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego

- Koordynator ma obowiązek zapewnić dla potrzeb swojego personelu i personelu Zamawiającego zaplecze – Biuro Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego 
w terminie: nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy które musi znajdować się na terenie Miasta Rybnika.

- Biuro Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego powinno być zlokalizowane 
w stałym budynku  (wyłączając obiekty gastronomiczne, hotele, przenośne baraki, szkoły, przedszkola, domki campingowe), wyposażone w sprzęt i środki łączności. (min. tj. telefony, fax, komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki, skanery, kserokopiarki, aparaty fotograficzne itp.) niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonania przedmiotu zamówienia. Personel Koordynatora powinien być również zaopatrzony w niezbędne środki transportu.

- Biuro dla całego zespołu nadzoru wraz z salą konferencyjną powinno być umeblowane 
i wyposażone w niezbędne sprzęty biurowe. Pomieszczenia powinny być ogrzewane, wyposażone w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną, linię telefoniczną, fax, spełniać warunki BHP i ppoż. Szafy do przechowywania dokumentacji kontraktowej muszą posiadać zamki.

- Przed Biurem Koordynatora powinien znajdować się utwardzony parking na min. 
5 pojazdów samochodowych oraz jedno stanowisko parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do biura musi być przystosowany (dostępny) dla osób niepełnosprawnych.

- Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz 
i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z eksploatacją środków transportu niezbędnych dla całego zespołu personelu będą pokryte przez Koordynatora. Wszystkie potrzeby związane z transportem w celu wypełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego powinny być zabezpieczone przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, a koszty ujęte w cenie ofertowej.

- Żaden sprzęt nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego, jako część umowy 
na usługi, ani scedowany na Zamawiającego po wykonaniu umowy.

- Koszty pełnego ubezpieczenia biura (w tym jego wyposażenia) od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego.

- Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Koordynator 
jest zobowiązany do przechowywania w swoim biurze.

- W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie miał umożliwiony pełny dostęp 
do Biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego oraz wszelkich dokumentów 
i informacji będących w jego posiadaniu, w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika.

- W trakcie prowadzenia robót budowlanych koordynator ma zapewnić stały dostęp 
do pomieszczeń biurowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia utrzymania całodobowego kontaktu telefonicznego w każdym dniu tygodnia.

- Wszelkie sprawozdania i dane takie jak mapy, rysunki, specyfikacje, plany, dane statystyczne, obliczenia, bazy danych, oprogramowanie i zapisy lub materiały nabyte, zestawione lub opracowane przez Koordynatora przy realizacji przedsięwzięcia są wyłączną własnością Zamawiającego. Koordynatora jest zobowiązany dostarczyć te dokumenty i dane po zakończeniu umowy do Zamawiającego. Koordynator może zatrzymać kopie tych dokumentów i danych, ale nie będzie z nich korzystał w celach niezwiązanych z kontraktem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zgodnie z SIWZ lokalizacja biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego najbliżej placu budowy będzie punktowana. Do obowiązków Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie nie tylko nadzór prowadzony na terenie budowy, ale także organizowanie okresowych narad na budowie przynajmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie nasilenia prac 1 raz w tygodniu lub na wniosek Zamawiającego, w których będą uczestniczyć Inżyniera Kontraktu wraz z personelem, pracownicy Zamawiającego, oraz przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający musi mieć umożliwiony pełny dostęp do Biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego oraz wszelkich dokumentów i informacji będących w jego posiadaniu (ma być zapewniony stały dostęp do pomieszczeń biurowych oraz stała obsługa sekretariatu). W związku z powyższym Zamawiający wymaga zapewnienia odpowiednio zorganizowanego biura. Wykonawca bez względu na siedzibę swojej firmy w ramach świadczenia usługi będzie musiał zapewnić 
a tym samym skalkulować koszt prowadzenia biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego na potrzeby realizacji zamówienia spełniającego wymogi określone w SIWZ. Kryterium „Biuro Koordynatora” nie należy rozpatrywać pod kątem rzetelności prowadzonego nadzoru ponieważ ustalenie przez Zamawiającego takiego kryterium związane jest z kosztami (oprócz ceny usługi) jakie będzie ponosił Zamawiający w związku 
z zatrudnieniem Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający jest zainteresowany uruchomieniem biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, zlokalizowanego w najbliższej placu budowy, co będzie miało istotne znaczenie dla Zamawiającego w postaci minimalizacji czasu i kosztów dojazdu do i z placu budowy oraz na narady i spotkania organizowane w związku z realizacją inwestycji. Lokalizacja biura będzie też miała wpływ na pracę Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem, który będzie musiał oddelegować na spotkania swoich pracowników (np. kierownika budowy). W związku z powyższym wprowadzenie takiego kryterium jest uzasadnione ekonomicznie.

- W przypadku wstrzymania prowadzenia robót budowlanych, Koordynator zobowiązany 
jest utrzymywać Biuro.

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający przekaże Koordynatorowi Czynności Nadzoru Inwestorskiego, na czas trwania Umowy, kopie następujących dokumentów:

- umowę na roboty budowlane wraz z ewentualnymi aneksami,

- ofertę Wykonawcy robót wraz z kosztorysami ofertowymi,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych,

- dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

### Szczegółowe obowiązki Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego:

- stosowanie się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wszelkich innych, wymaganych prawem w szczególności czynne uczestniczenie w  sprawdzaniu i odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających zgłoszonych przez Kierownika budowy/robót;

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych wyrobów i materiałów, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską;

- kontrolę sposobu składowania i przechowywania wyrobów i materiałów;

- sprawdzanie i dopuszczenie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzenia dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała 
w swojej pracy oraz materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie z dokumentacją projektową oraz tych, które nie będą użyte podczas budowy;

- ocenę przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;

- nadzorowanie badań laboratoryjnych i wszystkich polowych wymaganych STWiORB;

- sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego;

- zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- zatwierdzanie przedstawionych Programów Zapewnienia Jakości, metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;

- dopuszczenie wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- określenie sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- informowanie Zamawiającego, Kierownika budowy o konieczności zabezpieczenia i sposobie postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych robót;

- zatwierdzenie Laboratorium Wykonawcy robót budowlanych, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych i niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego;

- zatwierdzanie sporządzonych przez Wykonawcę robót raportów z wykonanych odcinków próbnych i przekazywaniu ich wraz z opinią Zamawiającemu;

- sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego wszelkich niezbędnych zestawień i analiz związanych z realizacją zadania a niezbędnych w celach wypełnienia obowiązków ze strony Zamawiającego w zakresie: rozliczenia zadania i organów kontrolujących;

- potwierdzenie zgodności treści ze stanem faktycznym Raportu miesięcznego oraz Raportu końcowego sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych;

- bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym, przygotowanym przez Wykonawcę robót;

- opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych, 
w odniesieniu do przedstawionych w harmonogramie przez Wykonawcę robót budowlanych;

- dokonywanie weryfikacji i akceptacji obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót; Obmiary winny być zweryfikowane pod kątem zgodności wykonanych robót z Dokumentacją projektową. Wszystkie obmiary wykonanych robót winny być sprawdzone przez Inspektora ds. geodezji posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 [geodezyjna obsługa inwestycji] oraz sprawdzone i akceptowane przez Inspektora nadzoru danej branży oraz zatwierdzone przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego; w/w dokumenty należy przekazać Zamawiającemu wraz z tabelą TER;

- analizę i weryfikację harmonogramów rzeczowo – finansowych zaawansowania prac budowlanych, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- analizę i weryfikację prawidłowości wystawiania faktur częściowych i końcowej 
za wykonane roboty budowlane oraz kalkulacji kosztów robót budowlanych, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z umową na roboty budowlane. Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia poprawności rozliczenia robót budowlanych i przekazywania potwierdzonych faktur Zamawiającemu, celem zatwierdzenia do zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych, 
z zastrzeżeniem, że wartość końcowa robót nie może przekroczyć wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację robót budowlanych.

- kontrolę pracy podwykonawców i każdorazowego niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę nie zgłoszonego bądź nie zatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót należności, wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami;

- każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, Koordynator jest zobowiązany przedstawić raport określający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót budowlanych (z podziałem na asortyment robót), a także przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych;

- utrzymanie bieżącej komunikacji i raportowanie pomiędzy wszystkimi uczestnikami realizującymi roboty,

- monitoring i kontrola wykonania robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i terminowym,

- informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach, oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty, w tym ustalenie punktów krytycznych oraz dopilnowanie wdrożenia procedur zapewnienia jakości,

- nadzór, kontrolę i działania prewencyjne, w tym w odniesieniu do monitoringu, sprawozdawczości obejmującej rzeczowe i finansowe postępy robót, kontrola kosztów,

- posiadanie programów i sprzętu komputerowego, a także łącza internetowego ze stałym, zewnętrznym adresem,

- zapewnienie organizacji pracy personelu w taki sposób, aby jego udział sprzyjał zapewnieniu wykonania robót, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem Wykonawcy,

- wdrożenie systemu zapewniającego skuteczny nadzór nad wykonawstwem robót tj. kontrola pod względem, jakości i ilości, monitorowanie postępów robót i wydatków oraz administrowanie robotami,

- weryfikację, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowy (w tym projektów budowlanych lub wykonawczych) opracowywanej i przedkładanej Koordynatorowi przez Wykonawcę w toku realizacji robót,

- opiniowanie i zatwierdzanie zmian oraz korekt zgodnie z przepisami Prawo Budowlane
i przepisami technicznymi oraz ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych i/lub dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym,

- sprawdzenie i potwierdzanie, że Wykonawca mobilizuje i zapewnia cały sprzęt Wykonawcy
i dostawy określone w Umowie na roboty oraz, że wszystko pozostanie na terenie budowy 
aż do uzyskania zgody na ich wycofanie, a ponadto zatwierdzanie sprzętu zamiennego 
lub wprowadzanie na plac budowy sprzętu, który nie był ujęty w umowie na roboty,

- kontrolę posiadanych przez Wykonawcę robót wymaganych umową na roboty ubezpieczeń 
i gwarancji oraz jeżeli zajdzie taka konieczność przedkładanie ich Zamawiającemu,

- organizowanie okresowych narad na budowie przynajmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie nasilenia prac 1 raz w tygodniu lub na wniosek Zamawiającego, oraz sporządzanie protokołów z narad w terminie 2 dni od daty spotkania i przekazanie zainteresowanym stronom oraz podejmowanie bieżących decyzji dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót,

- sporządzenie i przedkładanie następujących raportów wraz z dokumentacją fotograficzną:

  - Raportu Miesięcznego w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego:

      - podsumowanie głównych działań Koordynatora w tym okresie i listę zaangażowanego personelu Koordynatora,

      - pełną informację techniczno-ekonomiczną i finansową z realizacji robót,

  - Raportu Końcowego w ciągu 15 dni po wystawieniu przez Koordynatora protokołu odbioru dla danej części zamówienia zawierający pełne i obszerne podsumowanie czynności Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy robót
a także krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów,

  - Raportu Ostatecznego w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu gwarancyjnego danej części zamówienia udzielonego przez Wykonawców robót.

Ww. Raporty w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 wersji elektronicznej powinny być przekazywane bezpośrednio przez Koordynatora do Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń co do treści składanych raportów bądź też odrzucenia raportu, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich uwzględnienia lub poprawienia 
w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty ich otrzymania lub poinformowania 
o odrzuceniu raportu. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, Raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego,

- zatwierdzanie robót wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu 
w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru,

- fotografowanie robót ulegających zakryciu i zamieszczaniu ich w raportach w postępie prac                  w ilości min. 20 zdjęć,

- przeprowadzanie wraz z Wykonawcą odbiorów przejściowych i częściowych w terminie 
2 dni od daty powiadomienia, odbioru końcowego oraz określanie stopnia realizacji robót zgodnie z Umową na roboty i akceptowanie odpowiednich protokółów płatności w terminie 
5 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych,

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, kontrola dokumentów, jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, gwarancji, w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub nieprzewidzianych w umowie na roboty w terminie 3 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów,

- organizowanie badań, jakości w instytucjach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne, 
po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

- nadzór i akceptacja wszelkich prób, badań materiałów i rozruchów oraz weryfikacja 
i zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania obiektów do eksploatacji Zamawiającemu,

- skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót wymaganych odpowiednimi przepisami, oraz współdziałanie z Wykonawcą robót w celu uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach robót,

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim i innym, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach, oraz podejmowanych działań zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia,

- doradztwo w zakresie roszczeń lub sporów dotyczących umów na roboty lub dostawy oraz rozwiązywanie problemów mogących pojawić się podczas robót, a także o ile to możliwe zapobieganie roszczeniom i opóźnieniom, w przypadku powstania sporów związanych 
z realizacją Umowy na roboty, doprowadzenia w miarę możliwości do polubownego ich rozwiązania z Wykonawcą,

- zapewnienie zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony pracowników Wykonawcy i własnego personelu zgodnie z przepisami prawa i odpowiednimi normami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót w ramach realizacji umowy,

- poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót wad,

- kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych 
w warunkach umowy na roboty,

- ścisła  współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego 
i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad 
w dokumentacjach projektowych,

- sprawdzenie i zatwierdzenie przygotowanych przez Wykonawców robót kompletnych dokumentacji powykonawczych,

- sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych lub zamiennych,

- rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

- opiniowanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców w zakresie podwykonawstwa
i rekomendowanie Zamawiającemu Podwykonawców do akceptacji.

### Pozostałe zadania Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego

  - Kontrola przebiegu realizacji przedsięwzięcia – pod względem czasowym i finansowym,

  - Prowadzenie systematycznej koordynacji budowy,

  - Kontrolowanie procedury zapewnienia jakości przez Wykonawcę robót,

  - Przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedur odbioru materiałów, urządzeń oraz wykonanych fragmentów robót,

  - Przeprowadzanie procedur przekazania roboty do użytkowania,

  - Kontrolowanie realizacji budżetu roboty wraz z ewidencją kosztów, oraz kompletowanie dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, przekazywanie ich w terminie do zapłaty przez Zamawiającego, oraz bieżące rozliczanie zadania odpowiednio do zakresu działań Koordynatora,

  - Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu 
od uczestników biorących udział w realizacji roboty odszkodowań lub kar umownych 
za nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych,

  - Sporządzanie dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego,

  - Kontrolowanie rozliczeń finansowych z podwykonawcami,

  - Członkowie zespołu koordynatora zobowiązani są do codziennego podpisywania listy obecności w biurze koordynatora. Koordynator jest zobowiązany dostarczyć tę listę Zamawiającemu   drogą mailową na adres drogi@um.rybnik.pl nie później niż do godziny 09:00 każdego dnia, oraz dołączyć listy z całego miesiąca do miesięcznego raportu.

  - Inżynier Kontraktu, pełniący funkcję inspektora nadzoru ds. robót drogowych ma obowiązek codziennej 8 godzinnej obecności na placu budowy (lub w biurze koordynatora) w okresie wykonywania robót budowlanych. Konieczność obecności pozostałych członków  personelu jest zależna od zatwierdzonego harmonogramu robót oraz wpisów w dzienniku budowy. Nie przewiduje się dodatkowego zwiększenia wynagrodzenia czasu pracy wynoszącego więcej niż 8 godzin. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. Należy wobec tego przewidzieć pracę w godzinach 6-22, a gdy będzie tego wymagała technologia robót, należy przewidzieć pracę w tych samych godzinach w dni ustawowo 
i dodatkowo wolne od pracy. Zamawiający ma prawo kontrolować obecność personelu Koordynatora na budowie i w biurze zgodnie z listą obecności. W razie stwierdzenia nieobecności osoby podpisanej danego dnia na liście obecności Zamawiający zastosuje zapisy dotyczące kar umownych.

  - Koordynator zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie  min. 80% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy robót budowlanych. Koordynator  zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów podpisanych przez własnego geodetę do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę robót w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót wykazywanych przez Wykonawcę, w/w dokumenty należy dołączyć do comiesięcznego rozliczenia wykonawcy.

  - korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzona w języku polskim, Zamawiający dopuszcza w pierwszej kolejności pocztę elektroniczną.

  - do zadań Koordynatora będzie należało również pełnienie usług na roboty dodatkowe związane z  realizacją umowy.

## Obowiązki Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego po ukończeniu robót

Po przejęciu wykonanych robót przez Zamawiającego Koordynator zobowiązany jest do sprawowania okresowej inspekcji wykonanych robót nie rzadziej niż 2 razy w roku, nadzorowania usuwania wad i awarii oraz udzielania Zamawiającemu wyjaśnień związanych z dokumentacją powykonawczą. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania rocznych przeglądów (o których mowa w przepisach Prawa budowlanego) oraz wykonania 5-letniego przeglądu okresowego – dotyczących wykonanych robót budowlanych objętych nadzorem Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego.

# Zobowiązania Dodatkowe

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji zamówienia objętego nadzorem i tym samym wydłużenia czasu pracy Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Koordynator ma obowiązek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym.

W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z zerwania umowy na roboty budowlane, Koordynator czynności nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 21 dni od daty zerwania umowy:

- inwentaryzacji stanu istniejącego budowy (tabelaryczne zestawienie robót pozostałych 
do wykonania wraz z ich przedstawieniem na załączniku graficznym) – w tym inwentaryzacji geodezyjnej,

- dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy na dokończenie robót budowlanych.

W przypadku zerwania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane Zamawiający 
nie przewiduje rozwiązania umowy na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji w przypadku realizacji robót dodatkowych bądź zamiennych oraz zamówień dodatkowych (zleconych w terminie wykonania przedmiotu umowy) realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem. W interesie Wykonawcy ma być doprowadzenie do zrealizowania robót budowlanych objętych nadzorem 
w terminie wyznaczonym w umowie na roboty budowlane. W przypadku skrócenia terminu realizacji umowy usługa zostanie rozliczona w oparciu o czas rzeczywiście przepracowany. 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy personel Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do codziennego podpisywania listy obecności. Fakturę 
za pozostałe wynagrodzenie końcowe wynikające z formularza oferty Wykonawca winien wystawić po odbiorze końcowym inwestycji.

- Monitoring i ocena pracy Inżyniera

Prace Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego będą w szczególności oceniane pod kątem terminowości, rzetelności i prawidłowości wypełnianych obowiązków, oraz angażowanych 
sił i środków zgodnie z zawartą umową, a efekty jego pracy będą oceniane biorąc pod uwagę:

- wpływ Koordynatora na rzeczowy i finansowy postęp robót określony w umowach na roboty,

- wpływ Koordynatora na zakończenie robót w czasie i budżecie przewidzianym, oraz 
w umowach na roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, licząc 
od dnia wystawienia przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru końcowego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w przypadku ujawnienia się wad, oraz obowiązek udziału w odbiorze pogwarancyjnym i organizowanie przeglądów gwarancyjnych. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

Załączniki do SIWZ:

- plan zagospodarowania terenu łącznika ul. Brzezińska-Giedroycia.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Nadzór nad robotami budowlanymi			71247000-1

Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi  wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiający informuje, że:

- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

- nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót, w tym:

- nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z ich odbiorem w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót,

- rozliczenie końcowe robót, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz jej naniesienie na zasoby geodezyjne miasta, skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót wymaganych odpowiednimi przepisami, oraz współdziałanie z Wykonawcą robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach robót bądź zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w terminie miesiąca od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie usługi, polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi, każde o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy PLN) brutto oraz każde obejmujące co najmniej nawierzchnię mineralno-bitumiczną z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz przebudową urządzeń obcych.

Warunek udziału w postępowaniu, musi być spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie lub

- przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;

- a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia 
w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. Treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań przez jeden podmiot. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie usługi. Jako miarę minimalnego doświadczenia Wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne.

W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu 
w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału 
w postępowaniu

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 j.t ze zm.).

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu.

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego i wykonanie nowego obiektu budowlanego.

Zamawiający nie uzna na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu robót budowlanych polegających na odtworzeniu i remoncie nawierzchni drogowej 
(np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana warstw bitumicznych nawierzchni z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na kompleksowym zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości.

Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, 
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

      - osobę, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniające do nadzorowania robót drogowych, posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przy nadzorowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi każde o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy PLN) brutto oraz każde obejmujące nawierzchnię mineralno-bitumiczną z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz przebudową urządzeń obcych. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).

Jeśli pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające warunek udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie uzna na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu robót budowlanych polegających na odtworzeniu i remoncie nawierzchni drogowej (np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana warstw bitumicznych nawierzchni z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).

Pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

- osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru ds. robót konstrukcyjnych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do nadzorowania robót, oraz posiadającą minimum 3 letni staż pracy w nadzorowaniu robót dotyczących wymaganych uprawnień,

- osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru ds. robót wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń uprawniające do nadzorowania robót, oraz posiadającą minimum 3 letni staż pracy 
w nadzorowaniu robót dotyczących wymaganych uprawnień,

- osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru ds. robót elektrycznych
i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń uprawniające do nadzorowania robót, oraz posiadającą minimum 3 letni staż pracy w nadzorowaniu robót dotyczących wymaganych uprawnień,

- osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru ds. robót hydrotechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej uprawniające do nadzorowania robót, oraz posiadającą minimum 3 letni staż pracy w nadzorowaniu robót dotyczących wymaganych uprawnień,

- osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru ds. geodezyjnych posiadającą uprawnienia zawodowe, w dziedzinie geodezji i kartografii 
w zakresie 4,

- osobą, która będzie pełniła funkcję geologa.

      - osobę, która będzie pełnić funkcję obsługi sekretariatu Biura Koordynatora Czynności Nadzoru oraz wykonywać archiwizację dokumentacji 
i korespondencji kontraktowej, posiadająca wykształcenie wyższe i 1 rok doświadczenia zawodowego przy obsłudze sekretariatu Biura Koordynatora Czynności Nadzoru lub Biura Inżyniera Kontraktu i archiwizacji dokumentacji 
i korespondencji kontraktowej.

Inżynier Kontraktu nie może łączyć pozostałych funkcji np. w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej. Natomiast pozostały personel Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego może sprawować dwie funkcje jednocześnie pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień budowlanych.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby 
te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu.

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego i wykonanie nowego obiektu budowlanego.

Zamawiający nie uzna na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu robót budowlanych polegających na odtworzeniu i remontów nawierzchni drogowej 
(np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana warstw bitumicznych nawierzchni z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2.

- W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym 
z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:

    - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo 
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2 i 3.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie 
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców.

- Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, tj.:

- wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę

- Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W celu skorzystania z zapisów pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 42 24 124) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – adres 
e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl.

- W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 i 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres zam_pub@um.rybnik.pl, dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym: 	Joanna Lasota-Remiorz			Wydział Dróg

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Łukasz Kobeszko			Wydział Zamówień Publicznych

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.500 PLN (dwa tysiące pięćset PLN). Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik 
w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695.

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Wskazane jest, aby kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać 
na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

###### Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

###### Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż reprezentacja Wykonawcy(ów) jest jednoosobowa lub łączna przez kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, 
z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

Poprawki w ofercie

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

Urząd Miasta Rybnika

# Wydział Zamówień Publicznych (pokój 302)

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik

- zawartość:

oferta na:

„Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego

dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku”

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED: 3 czerwca 2019 r. godz. 13:00

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### Formularz oferty.

- Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VA SIWZ.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 3 czerwca 2019 r. do godz. 12:30 w Wydziale Zamówień Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 2 pokój 302.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.

Zmiana i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 3 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, sala Nr 257.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone „Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy wycofanie nie będą odczytane. W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych 
w ofercie. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej bip.um.rybnik.eu informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

- Ceną ofertową jest kwota podana w załączniku nr 1 do SIWZ („Formularz oferty”). Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane w SIWZ.

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana 
w formularzu oferty.

- Kwota dotycząca wynagrodzenia miesięcznego (podano współczynnik wg którego należy obliczyć wynagrodzenie miesięczne) oraz końcowego musi wynikać ze wzorów podanych w tabelkach formularza oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji zamówienia.

- Cena ofertowa musi obejmować wynagrodzenie za usługę z narzutami łącznie z kosztami utrzymania biura, kosztami dojazdów, delegacji, utrzymania samochodów własnych, telefonów komórkowych, komputerów wraz z kosztami ogólnymi. Koszty ogólne zawierają: koszty ubezpieczenia, opłaty na ZUS, szkolenia BHP oraz inne niewymienione, a związane 
z zatrudnieniem i pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej, SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty dodatkowe, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w niniejszej SIWZ. Wykonawca poda w ofercie cenę za pełnienie nadzoru, która uwzględniać będzie wszelkie koszty związane
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w trakcie robót oraz miesiąc na rozliczenie).

- W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić, w szczególności:

- koszty dojazdów, zakwaterowania i delegacji,

- koszty wynagrodzenia wraz z narzutami Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego oraz jego personelu (np. koszt wynajęcia biura na czas prowadzenia nadzoru, koszty ubezpieczenia, opłaty na ZUS, szkolenia BHP oraz inne nie wymienione, a związane 
z zatrudnieniem i pełnieniem nadzoru inwestorskiego),

- koszty utrzymania samochodów, telefonów komórkowych, komputerów,

- koszty urządzenia stanowiska pracy,

- koszty wyposażenia bhp,

- inne koszty związane z zatrudnieniem

- opłaty za media (energia, telefon, ogrzewanie, woda),

- koszty utrzymania czystości,

- koszty materiałów biurowych,

- koszty użytkowania umeblowania i wyposażenia,

- koszty wynikające z gwarancji za wykonaną usługę.

- Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	Cena (C)									60%

Kryterium II	Doświadczenie Inżyniera Kontraktu (D)				20%

Kryterium III	Biuro Koordynatora (B)							20%

W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

ln (1 + (cmax - co)

-----------------------        x 60 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

ln (1 + (cmax - cmin)

gdzie:

cmax – cena maksymalna spośród złożonych ofert podlegających ocenie

cmin – cena minimalna spośród złożonych ofert podlegających ocenie

co – cena obliczanej oferty

W kryterium II Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium doświadczenie Inżyniera Kontraktu (osoby wskazanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”), Zamawiający będzie przyznawać punkty w następujący sposób:

| Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przy nadzorowaniu minimum sześciu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie: nawierzchni mineralno-bitumicznej z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz przebudową urządzeń obcych o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy PLN) brutto każda. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania). | 20 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przy nadzorowaniu minimum pięciu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie: nawierzchni mineralno-bitumicznej z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz przebudową urządzeń obcych o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy PLN) brutto każda. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania). | 15 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przy nadzorowaniu minimum czterech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie: nawierzchni mineralno-bitumicznej z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz przebudową urządzeń obcych o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy PLN) brutto każda. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania). | 10 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przy nadzorowaniu minimum trzech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie: nawierzchni mineralno-bitumicznej z kanalizacją deszczową lub odwodnieniem oraz przebudową urządzeń obcych o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy PLN) brutto każda. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania). | 5 |

Jeśli pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające kryterium oceny ofert – doświadczenie Inżyniera Kontraktu.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego i wykonanie nowego obiektu budowlanego.

Zamawiający nie uzna w kryterium robót budowlanych polegających na odtworzeniu i remoncie nawierzchni drogowej (np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana warstw bitumicznych nawierzchni z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).

W kryterium III największą ilość punktów otrzyma ten Wykonawca, który zlokalizuje biuro najbliżej placu budowy. Odległość biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (KCNI) do placu budowy będzie liczona po najbliższej trasie dróg publicznych zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. Punkty za organizację biura KCNI oblicza się przyjmując za podstawę najbliższą lokalizację obiektu od placu budowy, przyznając jej maksymalną ilość punktów. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium biuro KCNI Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 1 km – 20 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 2 km – 18 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 3 km – 16 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 4 km – 14 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 5 km – 12 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 6 km – 10 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 7 km – 8 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 8 km – 6 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 9 km – 4 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości do 10 km – 2 pkt.

- za lokalizację biura KCNI w odległości powyżej 10 km – 0 pkt.

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt w niniejszym kryterium.

Zgodnie z SIWZ biuro Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego musi znajdować się na terenie Miasta Rybnika.

- Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych 
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+D+B.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 
S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

Sposób oceny ofert

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1ustawy (określonych w rozdziale VC niniejszej SIWZ).

- W sytuacji błędnych obliczeń dotyczących wynagrodzenia miesięcznego i końcowego Zamawiający uzna, że całkowita kwota brutto za wykonanie usługi podana w tabelce formularza oferty została podana prawidłowo i dokona przeliczenia we własnym zakresie zgodnie ze wzorem podanym w tabelce.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym 
w niniejszej SIWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu 
o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądza,

- poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i 5 Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), 
w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
UM Rybnik w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika, w Wydziale Zamówień Publicznych, pok. 302.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

  - Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

  - organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Odwołanie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- postępowaniu określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wymagania formalne odwołania

Odwołanie powinno:

  - wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

  - zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

  - określać żądanie oraz

  - wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie 
z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Terminy na wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Odpowiedź na odwołanie.

Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona piśmie formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Cofnięcie odwołania

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:

- unieważnić umowę; albo

- unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową 
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo

- nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych 
w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

Skarga

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

  - oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,

  - przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,

  - wskazanie dowodów,

  - wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

Rybnik, dnia 23 maja 2019 r.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - wzór formularza oferty,

- załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,
Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług,

- załącznik nr 6 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,

- załącznik nr 6 - wzór umowy,

- plan zagospodarowania terenu łącznika ul. Brzezińska-Giedroycia.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz oferty

przetarg nieograniczony:

Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego

dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku

Wykonawca/nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .

adres Wykonawcy/firmy :  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..

kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)

TAK

NIE

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

1. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za łączną cenę brutto ..................................................... zł, w tym podatek VAT

Powyższa cena obejmuje:

| Zakres zamówienia | Całkowita kwota brutto za wykonanie usługi. | Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto (B x 0,14) | Wynagrodzenie końcowe (B) – (6 x C) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Świadczenie usługi nadzoru |  |  |  |

Powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 2.500 zł w formie ……………………………………………………………..

Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr ……………..……..…………………..

(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)

3. 	Składamy niniejsza ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X):

we własnym imieniu

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reprezentowanych przez …………………………..……

(nazwa pełnomocnika)

4.	Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót, w tym:

  - nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z ich odbiorem w terminie 
do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót,

  - rozliczenie końcowe robót, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz jej naniesienie na zasoby geodezyjne miasta, skompletowanie dokumentacji 
i oświadczeń Wykonawcy robót wymaganych odpowiednimi przepisami, oraz współdziałanie z Wykonawcą robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach robót bądź zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w terminie miesiąca od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

- Biuro Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego zostanie zlokalizowane                …………………….…………………………………………..… [należy podać ilość km liczona  (mierzona) po najbliższej trasie dróg publicznych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym od placu budowy],

- osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w załączniku nr 6 do SIWZ „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” posiada następujące doświadczenie:

| Funkcja | Imię nazwisko | Doświadczenie * |
| --- | --- | --- |
| Inżynier Kontraktu, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń |  | *należy wskazać zadania polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przy nadzorowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy ulicy lub drogi każdej o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy PLN) brutto oraz każdej obejmującej nawierzchnię mineralno-bitumiczną, kanalizację deszczową lub odwodnienie oraz przebudowę urządzeń obcych. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania). |
|  |  | Lp. | Nazwa zadania | Zakres | Okres w jakim była pełniona funkcja (podać daty)wraz z informacją czy doświadczenie trwało przez cały okres realizacji zadania | Wartość |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |

Składając powyższe oświadczenie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który 
w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w sytuacji gdy Wykonawca nic nie wpisze 
w ostatniej kolumnie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje opcji punktowanej w danym kryterium oraz nie przyzna Wykonawcy punków, co będzie równoznaczne z oświadczeniem o brzmieniu „NIE”).

- udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, w ramach udzielonej gwarancji zobowiązujemy się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w przypadku ujawnienia się wad, oraz zobowiązujemy się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym
i organizowania przeglądów gwarancyjnych. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady,

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe X):

sami

z udziałem podwykonawców

- następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

- jesteśmy podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X):

TAK

NIE

nasz numer NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.	Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

6.	W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

1)	podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

2)	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie: ……….............................

3)	wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: ……………….……

(imię i nazwisko)

7.	Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

8.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)

9.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku (ZP.271.46.2019), oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

(…..)

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy 
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;”

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć podmiotu)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku (ZP.271.46.2019), oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w rozdziale IV SIWZ („Warunki udziału w postępowaniu”).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  | Przetarg nieograniczony ZP.271.46.2019 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy, o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku

oświadczam/y, że:

-	z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu 
nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*:

-	wspólnie z ……………………………………………………………należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

...........................................................					.…………..........................................

miejsce i data 							podpis i pieczęć

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (bip.um.rybnik.eu) informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.

|  | Przetarg nieograniczony ZP.271.46.2019 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 5 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy (określonych w rozdziale V pkt C SIWZ).

| Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia | Przedmiot i zakres nadzorowanych robót (Należy podać informacje na podstawie których, Zamawiający będzie mógł jednoznacznie stwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu) | Wartość brutto nadzorowanych budów drogowych (PLN) | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Odbiorca usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy (podmiot ten został wskazany w pierwszej kolumnie powyższej tabeli) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

|  | Przetarg nieograniczony ZP.271.46.2019 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 6 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku

1. Deklarowany przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu

| Imię Nazwisko | Posiadane uprawnienia budowlane (Należy podać w szczególności: podstawę prawną aktu prawnego na podstawie którego zostały wydane uprawnienia, (artykuł, paragraf), rodzaj, numer, rok wydania oraz nazwę organu wydającego posiadane uprawnienia) | Doświadczenie (Należy podać w szczególności: nazwę, zakres i wartość brutto nadzorowanych budów, daty pełnienia funkcji) | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), który dysponuje wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Pozostały personel

| Funkcja (wymagania dla każdej osoby są opisane w rozdziale IV. Warunki udziału w postępowaniu) | Nazwisko i imię | Doświadczenie oraz posiadane uprawnienia (Należy podać w zależności od wymagań dla danej osoby w szczególności: podstawę prawną aktu prawnego na podstawie którego zostały wydane uprawnienia, (artykuł, paragraf), rodzaj, numer, rok wydania oraz nazwę organu wydającego posiadane uprawnienia oraz staż pracy) | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), który dysponuje wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspektor nadzoru ds. robót konstrukcyjnych |  |  |  |
| Inspektor nadzoru ds. robót gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |
| Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |
| Inspektor nadzoru ds. robót hydrotechnicznych |  |  |  |
| Inspektor nadzoru ds. geodezyjnych |  |  |  |
| Geolog |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za obsługę sekretariatu |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy (podmiot ten został wskazany w ostatniej kolumnie powyższej tabeli) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ).

ZAŁĄCZNIK nr 7 – Wzór umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik którego reprezentują: ..................................................................................,

a Wykonawcą którym jest:    ............................................................................................,

(nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez :    ...................................................................................................................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu  nieograniczonym.

§ 1

            - Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku.

            - Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego obejmuje zarządzanie całością zadań mających na celu zrealizowanie Inwestycji w tym m.in.: zarządzanie, koordynowanie, organizowanie robót budowlanych, kontrola i nadzór nad jej realizacją wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego umową. W ramach pełnienia funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby inwestycja była wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą wykonawcy robót, w ustalonym w umowie z wykonawcą robót terminie, skutecznym wyegzekwowaniu od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również prawidłowo rozliczona oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolenia niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji

            - Zakres usługi według oferty oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty 
te stanowią integralną część umowy.

§ 2

      - Termin wykonania przedmiotu umowy: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót, w tym:

- nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z ich odbiorem w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót,

- rozliczenie końcowe robót, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz jej naniesienie na zasoby geodezyjne miasta, skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót wymaganych odpowiednimi przepisami, oraz współdziałanie z Wykonawcą robót 
w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach robót bądź zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w terminie miesiąca od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

      - Terminy, o których mowa w ust. 1 ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku:

- przedłużenia czasu realizacji wykonania robót budowlanych przez wykonawcę tychże robót ponad okres wskazany w ust. 1,

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych będących konsekwencją zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą robót, o czas wynikający z tych przerw, konieczny do wyboru wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o czas wykonania tych robót przez nowo wybranego wykonawcę wynikający z zawartej z tym Wykonawcą umowy.

      - Podstawą do wydłużenia terminów o których mowa w ust. 1, jest pisemna informacja skierowana przez Zamawiającego do Wykonawcy.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi brutto ........zł (słownie...), w tym należny podatek VAT, w tym:

- Miesięczny ryczałt za pełnienie usługi wynosi brutto ........... zł (słownie.....).

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, realizacji robót dodatkowych bądź zamiennych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia objętego nadzorem i tym samym wydłużenia czasu pracy Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego 
ma obowiązek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym.

- W przypadku skrócenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie - w części obejmującej miesięczny ryczałt - wynikające z faktycznej ilości miesięcy pełnienia usługi.

- W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego zaprzestania przez wykonawcę realizacji robót (zerwania umowy) lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, Koordynator czynności nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 21 dni od daty zerwania umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane:

- inwentaryzacji stanu istniejącego budowy,

- dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy na dokończenie robót budowlanych.

§ 4

1. 	Ustala się następujący tryb i formę płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę:

- za pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych Wykonawca wystawiać będzie co miesiąc faktury częściowe (nie więcej niż 6 faktur),

- podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie przyjęcie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego zatwierdzonego podpisami Zamawiającego 
i Wykonawcy,

- podstawą wystawienia pierwszej faktury częściowej będzie protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzający, że Wykonawca zapewnił dla potrzeb swojego personelu i personelu Zamawiającego zaplecze - Biuro Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego w terminie nie później niż 1 miesiąca od daty zawarcia umowy,

- faktura końcowa w wysokości brutto ........... zł (słownie.....), zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego usługi przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru usługi oraz protokół odbioru końcowego robót budowlanych,

- płatność za nadzór rozpocznie się nie wcześniej niż po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem.

  - Termin zapłaty należności ustala się na 30 dzień od daty otrzymania faktury z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

  - Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotu umowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Banku). W związku z tym, zgodnie z wymogami Banku, Wykonawca zobowiązany jest do:

    - niezwłocznego informowania Banku o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją umowy,

    - prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych
i wydatków w związku z realizacją umowy,

    - umożliwienia Bankowi, na jego żądanie, zapoznania się z księgami rachunkowymi 
i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.

§ 6

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace przez nich wykonane.

§ 7

Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 8

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, licząc 
od dnia wystawienia przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru końcowego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w przypadku ujawnienia się wad, oraz obowiązek brania udziału w odbiorze pogwarancyjnym i organizowanie przeglądów gwarancyjnych. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

§ 10

- Wykonawca wniósł, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. …………………….…. zł (słownie: ………………….).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie..............................................................................

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni 
po jego upływie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu całości usługi lub jej poszczególnych elementów 
(w szczególności niedochowanie terminów określonych w SIWZ w tym także: nieterminowe uruchomienie biura Koordynatora, nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających/końcowych lub poszczególnych elementów robót branżowych, nieterminowe zatwierdzanie materiałów lub innych dokumentów, nieterminowe złożenie raportów lub poprawionych raportów) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminów określonych w SIWZ, ale nie więcej niż 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub zgody Zamawiającego (w formie pisemnej), nie posiadające wymaganych kwalifikacji, uprawnień bądź doświadczenia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, ale nie więcej niż 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- za każdy dzień przekroczenia terminu o którym mowa w § 15 ust. 4 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, ale nie więcej niż 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących czynności opisane 
w § 16 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności.

- za lokalizację biura Koordynatora w odległości większej niż przedstawiona w ofercie 
(co skutkowałoby przyznaniem Wykonawcy mniejszej ilości punktów w kryterium „Biuro Koordynatora”) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- za niespełnienie wymogów dotyczących biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego opisanych w SIWZ w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- w razie nie uzgodnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności osoby kluczowego personelu także podpisanej danego dnia na liście obecności w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, ale nie więcej niż 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, wynikającego z umowy, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dla którego nie oznaczono jednoznacznie terminu jego wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy kolejny dzień, licząc od dnia upływu terminu na jego wykonanie, wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do wykonania przedmiotowego obowiązku, ale nie więcej niż 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

- za nieprzystąpienie do wykonania usługi w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie 
z § 9 w wysokości 2.000 zł za każdorazowe nieprzystąpienie przez Wykonawcę usługi 
do wykonania usługi na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

- Osobą która będzie pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu jest: ............................................

- Osobą koordynującą realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: ...................

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, przy czym zmiana osoby o której mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie na osobę o nie gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 13

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami umowy na roboty budowlane lub za pomocą osób, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania wyznaczając mu w tym celu 14 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 
i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i przekazywać Zamawiającemu raporty miesięczne, raport  końcowy i ostateczny, zwane dalej Raportami.

- Zamawiający w terminie 30 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu 
lub odrzuceniu otrzymanych Raportów z podaniem przyczyny ich odrzucenia.

- Wykonawca w terminie 15 dni zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu poprawiony raport.

- W przypadku ponownego odrzucenia poprawionego raportu ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie 30 dni 
od daty ich otrzymania, uważa się, że zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca może zaproponować zmianę osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. Zmiana taka jest możliwa jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przedstawionych w ofercie 
w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, jeżeli uzna, 
iż osoby te wykonują swoje obowiązki w sposób sprzeczny z umową.

- W przypadku zmiany osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, na nowe osoby muszą one spełniać co najmniej wymagania określone w ofercie.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby przedstawione w ofercie w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” na żądanie Zamawiającego, w terminie przezeń wskazanym.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze zmianą osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”.

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w ust. 2 będą 
w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę, tj. czynność prowadzenia sekretariatu biura Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego,

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 17

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 18

- Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymywane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem dokumentów i informacji, których obowiązek publikacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami,

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

  - bezwarunkowo z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu, oraz

  - bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu,

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych
i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust. 1 pkt 2.

- Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawca w ramach realizacji umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał 
do celów niezwiązanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje niniejszym, iż wykonanie przez niego przedmiotu umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im na przykład z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego, oraz jakichkolwiek innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Zamawiającego.

§ 20

      - Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron.

      - W przypadkach o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy do dnia jej rozwiązania.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 23

Sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

# Footnotes

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę