| Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego, 44-200 Rybnik t +48 32 43 92 107 , f +48 32 42 24 124 rybnik@um.rybnik.pl | Szanowny Pan Krzysztof Kazek Radny Miasta Rybnika |
| --- | --- |
| OU-BR.0003.74.2026 |  |
|  | Rybnik, dnia 08 lipca 2026 r. |
| W odpowiedzi na interpelację z dnia 1 lipca 2026 roku w sprawie budynku położonego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku przedstawiam poniżej aktualne informacje w sprawie. Planowany zakres robót obejmuje: - wykonanie hydroizolacji i termoizolacji ścian fundamentowych - remont dachu wraz z instalacją odgromową i ociepleniem dachu - wykonanie ocieplenia ścian od strony wewnętrznej - wykonanie czyszczenia elewacji frontowej - wymianę rynien i rur spustowych - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - remont schodów zewnętrznych - remont klatki schodowej - remont mieszkań - adaptację pomieszczenia na pom. kotłowni gazowej - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej - wymianę instalacji kanalizacji - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem - wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej. Zakończono etap projektowania i uzyskano niezbędne pozwolenia. Inwestycja jest w fazie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na IV kwartał 2026 roku po zakończeniu procedur formalnych, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy z Wykonawcą robót. Zgodnie z założeniami harmonogram przewiduje realizację robót w okresie 270 dni od podpisania umowy. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2027 roku. Szacowany koszt inwestycji według aktualnych kosztorysów inwestorskich wynosi 3,5 mln złotych. Ostateczna kwota inwestycji będzie znana po zakończeniu wszystkich procedur i wyłonieniu wykonawcy. W budynku znajdują się lokale mieszkalne i taka funkcja pozostanie, przy czym zostanie przywrócony pierwotny podział lokali. Przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji sporządzono ocenę stanu technicznego budynku, audyt energetyczny, inwentaryzację. Nie przewiduje się etapowania realizacji inwestycji. Z poważaniem Całość podlega publikacji BIP. Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl |  |