Załącznik nr 2 do Zarządzenia

nr 310/2012 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 22 czerwca 2012 r.

PLAN DOSKONALENIA

„Wdrożenie zintegrowanego systemu HR (kadrowo-płacowego) oraz wdrożenie aplikacji wspomagającej: wartościowanie stanowisk pracy oraz ocenę pracowników”

Kryterium /podkryterium modelu CAF 1.2, 4.5

Rybnik, czerwiec 2012

Spis treści:

1.	Informacje wstępne	3

2.	Cel projektu	3

3.	Zadania do realizacji	4

4.	Potencjalne trudności	5

5.	Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	5

6.	Zatwierdzenie planu doskonalenia	6

# Informacje wstępne

| Numer planu doskonalenia | 2/2012 |
| --- | --- |
| Tytuł planu doskonalenia | Wdrożenie zintegrowanego systemu HR (kadrowo-płacowego) oraz wdrożenie aplikacji wspomagającej: wartościowanie stanowisk pracy oraz ocenę pracowników |
| Kryterium /podkryterium modelu CAF | 1.2, 4.5 |
| Urząd | Urząd Miasta Rybnika |
| Kierownik/Lider projektu/Koordynator CAF | Katarzyna Skaba |
| Zespół Projektowy | 1. Anna Chmiel 2. Joanna Podleśny 3. Grażyna Dudzik |

# Cel projektu

| Cel: | Wdrożenie specjalistycznego systemu usprawniającego zarządzanie zasobami ludzkimi |
| --- | --- |
| Sposób realizacji celu: | terminowy charakter realizacji projektu ustalenie i przyjęcie koncepcji przez Członków Zespołu wdrożenie aplikacji wspierających system zarządzania zasobami ludzkimi |

# Zadania do realizacji:

| Lp | Zadania do realizacji | Odpowiedzialny | Termin | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie przez Prezydenta Miasta Rybnika członków Zespołu Projektowego | Prezydent Miasta | 1 dzień | Utworzenie Zespołu Projektowego na podstawie Zarządzenia |
| 2. | Opracowanie zasad i metod komunikacji wewn. i zewn. w ramach Zespołu Projektowego | Kierownik/Lider Zespołu Projektowego Zespół Projektowy | 1 dzień | Właściwa komunikacja wewn. i zewn. w oparciu o ustalone zasady |
| 3. | Przeszkolenie pracowników i kadry kierowniczej | Trenerzy przeprowadzający szkolenie w ramach projektu: „Od administracji procedur do administracji rezultatów – UM Rybnika wzorcową JST” | 10 dni | Podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących ze stałego dokształcania / podniesienie kwalifikacji |
| 4. | Opracowanie i wdrożenie aplikacji wspierających w zakresie wartościowania stanowisk pracy oraz oceny pracowników | Firma zewnętrzna wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego ogłoszonego w ramach projektu: „Od administracji procedur do administracji rezultatów – UM Rybnika wzorcową JST” | 1 rok | Aplikacje wspierające w zakresie wartościowania stanowisk pracy oraz oceny pracowników |
| 5. | Zatwierdzenie efektów projektu | Prezydent Miasta | 1 dzień | Wersja ostateczna |

# Potencjalne trudności:

| Lp. | Przewidywane trudności w realizacji zadań | Działania zapobiegawcze /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami | Wystosowanie pisma do kierownictwa informującego o udziale członków Zespołu w jego pracach. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – członkowie Zespołu Projektowego |
| 2. | Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Proj. uniemożliwiające ich prace. | Stworzenie systemu zastępstw -wyznaczenie dwóch osób do jednego zadania Osoby odpowiedzialne – Członkowie Zespołu Projektowego |
| 3. | Problemy techniczne i spełnienie wymogów polityki bezpieczeństwa oraz wymogów narzuconych przepisami prawa | 1. Intensywne konsultacje zespołu informatycznego UM Rybnika z firmą wykonującą zlecenie |

# Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

| Zasoby ludzkie | Zespół Projektowy - 3 osoby |
| --- | --- |
| Środki finansowe | Środki UE w ramach projektu: „Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST” |
| Inne | Serwer UM Rybnika wraz z oprogramowaniem systemowym, baza danych |

# Zatwierdzenie planu doskonalenia

|  | Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie | Kierownik/Lider/Koordynator CAF Członkowie Zespołu Projektowego | Katarzyna Skaba Anna Chmiel Joanna Podleśny Grażyna Dudzik |  |  |
| Weryfikacja | Sekretarz Miasta | Daniela Lampert |  |  |
| Zatwierdzenie | Prezydent Miasta | Adam Fudali |  |  |