Załącznik nr 3 do Zarządzenia

nr 310/2012 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 22 czerwca 2012 r.

PLAN DOSKONALENIA

„Udostępnienie dwóch nowych usług elektronicznych poprzez ePUAP”

Kryterium /podkryterium modelu CAF 2.4, 5.2

Rybnik, czerwiec 2012

Spis treści:

1.	Informacje wstępne	3

2.	Cel projektu	3

3.	Zadania do realizacji	4

4.	Potencjalne trudności	4

5.	Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	5

6.	Zatwierdzenie planu doskonalenia	5

# Informacje wstępne

| Numer planu doskonalenia | 3/2012 |
| --- | --- |
| Tytuł planu doskonalenia | Udostępnienie dwóch nowych usług elektronicznych poprzez ePUAP |
| Kryterium /podkryterium modelu CAF | 2.4, 5.2 |
| Urząd | Urząd Miasta Rybnika |
| Kierownik/Lider projektu/Koordynator CAF | Katarzyna Skaba |
| Zespół Projektowy | 1. Anna Chmiel 2. Marek Nowak |

# Cel projektu

| Cel: | Rozszerzenie usług elektronicznych za pomocą platformy ePUAP: - dostosowania publikacji ogłoszeń o naborze do nowej funkcjonalności - organizacja praktyk uczniowskich i studenckich |
| --- | --- |
| Sposób realizacji celu: | terminowy charakter realizacji projektu ustalenie i przyjęcie koncepcji przez Członków Zespołu integracja i konfiguracja po stronie obiegu dokumentów w celu dostosowania publikacji ogłoszeń o naborze do nowej funkcjonalności oraz w zakresie organizacji praktyk uczniowskich i studenckich |

# Zadania do realizacji:

| Lp | Zadania do realizacji | Odpowiedzialny | Termin | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie przez Prezydenta Miasta Rybnika członków Zespołu Projektowego | Prezydent Miasta | 1 dzień | Utworzenie Zespołu Projektowego na podstawie Zarządzenia |
| 2. | Opracowanie zasad i metod komunikacji wewn. i zewn. w ramach Zespołu Projektowego | Kierownik/Lider Zespołu Projektowego Zespół Projektowy | 1 dzień | Właściwa komunikacja wewn. i zewn. w oparciu o ustalone zasady |
| 3. | Integracja i konfiguracja nowych usług ePUAP | Zespół projektowy | 14 dni | Nowe usługi elektroniczne |
| 4. | Udostępnienie nowych usług elektronicznych | Zespół projektowy | 3 dni | Dostępność usług dla klientów zewnętrznych |

# Potencjalne trudności:

| Lp. | Przewidywane trudności w realizacji zadań | Działania zapobiegawcze /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami | Wystosowanie pisma do kierownictwa informującego o udział członków Zespołu w jego pracach. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – członkowie Zespołu Projektowego |
| 2. | Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające ich prace. | Stworzenie systemu zastępstw - wyznaczenie 2 osób do jednego zadania Osoby odpowiedzialne – Członkowie Zespołu Projektowego |
| 3. | Problemy techniczne | 1. Ścisły nadzór nad realizacją zadania |

# Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

| Zasoby ludzkie | Zespół Projektowy - 2 osoby |
| --- | --- |
| Środki finansowe | Środki UE w ramach projektu: „Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST” |
| Inne | Serwer, narzędzia do tworzenia formularzy |

# Zatwierdzenie planu doskonalenia

|  | Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie | Kierownik/Lider/Koordynator CAF Członkowie Zespołu Projektowego | Katarzyna Skaba Anna Chmiel Marek Nowak |  |  |
| Weryfikacja | Sekretarz Miasta | Daniela Lampert |  |  |
| Zatwierdzenie | Prezydent Miasta | Adam Fudali |  |  |