Załącznik nr 3 do Zarządzenia

nr 288//2013 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 11 czerwca  2013 r.

PLAN DOSKONALENIA

„Poprawa warunków lokalowych dla pracowników i klientów zewnętrznych UM Rybnika poprzez adaptację budynku przy ul. Rzecznej w Rybniku”

Kryterium /podkryterium modelu CAF 4.6, 5.1

Rybnik, 2013

Spis treści:

1.	Informacje wstępne	3

2.	Cel projektu	3

3.	Zadania do realizacji:	3

4.	Potencjalne trudności:	4

5.	Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	4

6.	Zatwierdzenie planu doskonalenia	5

# Informacje wstępne

| Numer planu doskonalenia | 3/2013 |
| --- | --- |
| Tytuł planu doskonalenia | Poprawa warunków lokalowych dla pracowników i klientów zewnętrznych UM Rybnika poprzez adaptację budynku przy ul. Rzecznej |
| Kryterium /podkryterium modelu CAF | 4.6, 5.1 |
| Urząd | Urząd Miasta Rybnika |
| Koordynator CAF | Katarzyna Skaba |
| Kierownik/Lider projektu Zespół Projektowy | 1. Piotr Wieczorek 2. Wojciech Bartosz 3. Grażyna Dudzik 4. Grzegorz Nowak 5. Jacek Hawel |

# Cel projektu

| Cel: | Usprawnienie funkcjonowania i obsługi UM Rybnika poprzez adaptację budynku przy ul. Rzecznej |
| --- | --- |
| Sposób realizacji celu: | terminowy charakter realizacji projektu ustalenie i przyjęcie koncepcji przez Członków Zespołu Projektowego adaptacja budynku |

# Zadania do realizacji:

| Lp | Zadania do realizacji | Odpowiedzialny | Termin | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odbiór prac remontowych w budynku przy ul. Rzecznej w Rybniku | Inspektor w Wydziale IMI | Od 1 do 21 dni | Budynek gotowy do użytkowania |
| 2. | Wykończenie i aranżacja wnętrz w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności obiektu | Zespół pracowniczy powołany Zarządzeniem PM | Od 1 do 30 dni | Wykończone i zaaranżowane wnętrza budynku |
| 3. | Przeprowadzka Wydziałów D i GK | Zespół projektowy | Od 1 do 30 dni | Zaadaptowany budynek |
| 4. | Podjęcie decyzji o zagospodarowaniu wolnych pomieszczeń po przeprowadzonych Wydziałach | Naczelne Kierownictwo | Od 1 do 120 dni | Poprawa warunków lokalowych dla pracowników i klientów UM |

# Potencjalne trudności:

| Lp. | Przewidywane trudności w realizacji zadań | Działania zapobiegawcze /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami | Wystosowanie pisma do kierownictwa UM informującego o udziale członków Zespołu w jego pracach, w celu umożliwienia Zespołowi wykonywania dodatkowych nałożonych na niego obowiązków. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – Kierownik projektu |
| 2. | Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające ich prace. | Stworzenie systemu zastępstw - wyznaczenie 2 osób do jednego zadania Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu |
| 3. | Problemy techniczne i logistyczne | Ścisły nadzór nad realizacją zadania |

# Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

| Zasoby ludzkie | Zespół Projektowy - 6 osób |
| --- | --- |
| Środki finansowe | Budżet Miasta Rybnika |
| Inne | sprzęt i materiały biurowe |

# Zatwierdzenie planu doskonalenia

|  | Stanowisko | Imię i nazwisko |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie | Koordynator CAF | Katarzyna Skaba |
| Weryfikacja | Sekretarz Miasta lub osoba zastępująca | Daniela Lampert …………………………. |
| Zatwierdzenie | Prezydent Miasta lub osoba pełniąca zastępstwo | Adam Fudali ………………………… |