Załącznik nr 1 do Zarządzenia

nr 288/2013 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 11 czerwca 2013 r.

PLAN DOSKONALENIA

„Modernizacja systemu zarządzania obiegiem dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika”

Kryterium /podkryterium modelu CAF 1.2, 2.4, 5.1

Rybnik, czerwiec 2013

Spis treści:

1.	Informacje wstępne	3

2.	Cel projektu	3

3.	Zadania do realizacji:	4

4.	Potencjalne trudności:	4

5.	Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	5

6.	Zatwierdzenie planu doskonalenia	5

# Informacje wstępne

| Numer planu doskonalenia | 1/2013 |
| --- | --- |
| Tytuł planu doskonalenia | Modernizacja systemu zarządzania obiegiem dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika |
| Kryterium /podkryterium modelu CAF | 1.2, 2.4, 5.1 |
| Urząd | Urząd Miasta Rybnika |
| Koordynator CAF | Katarzyna Skaba |
| Kierownik/Lider projektu/ Zespół Projektowy | 1. Grażyna Dudzik 2. Marek Nowak 3. Piotr Górka |

# Cel projektu

| Cel: | Modernizacja systemu obiegu dokumentów |
| --- | --- |
| Sposób realizacji celu: | terminowy charakter realizacji projektu ustalenie i zatwierdzenie koncepcji realizacji zadania przez Członków Zespołu Projektowego wdrożenie systemu obiegu dokumentów |

# Zadania do realizacji:

| Lp | Zadania do realizacji | Odpowiedzialny | Termin | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłonienie realizatora projektu | Naczelnik Wydziału Informatyki | 1 dzień | Wybór realizatora |
| 2. | Podpisanie umowy | Sekretarz Miasta i Naczelnik Wydziału Informatyki | 1 dzień | Podpisana umowa |
| 3. | Wdrożenie i szkolenia | Wydział Informatyki | styczeń-luty 2014 | Zmodernizowany system i przeszkolona kadra |
| 5. | Odbiór | Naczelnik Wydziału Informatyki | 1 dzień | Odbiór końcowy projektu |

# Potencjalne trudności:

| Lp. | Przewidywane trudności w realizacji zadań | Działania zapobiegawcze / terminy / osoby odpowiedzialne za ich realizację |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami | Wystosowanie pisma do kierownictwa UM informującego o udziale członków Zespołu w jego pracach, w celu umożliwienia Zespołowi wykonywania dodatkowych nałożonych na niego obowiązków. Ustalenie właściwego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu |
| 2. | Choroby, urlopy i inne zdarzenia losowe związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające im wykonywanie nałożonych na nich obowiązków | Stworzenie systemu zastępstw -wyznaczenie 2 osób do jednego zadania Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu 2. Działania zapobiegawcze po stronie Zespołu Projektowego |

# Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

| Zasoby ludzkie | Zespół Projektowy – (3 osoby + osoby wyznaczone na zastępstwa) Konsultacje z udziałem kierownictwa i pracownikami UM Rybnika |
| --- | --- |
| Środki finansowe | Budżet Miasta + UE |
| Rzeczowe | Materiały biurowe, sprzęt multimedialny |

# Zatwierdzenie planu doskonalenia

|  | Stanowisko | Imię i nazwisko |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie | Koordynator CAF Kierownik/Lider projektu Członkowie Zespołu Projektowego | Katarzyna Skaba Grażyna Dudzik Marek Nowak Piotr Górka |
| Weryfikacja | Sekretarz Miasta lub osoba zastępująca | Daniela Lampert ……………………… |
| Zatwierdzenie | Prezydent Miasta lub osoba pełniąca zastępstwo | Adam Fudali ……………………… |