ZP.271.148.2018

Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

# Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Gwarancja na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia | Termin usunięcia wad | Warunki płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa, 44-282 Łuków Śląski, ul. Lipowa 2c | 1.033.586,31 zł | 280 dni * | 60 miesięcy | do 14 dni | zgodne z SIWZ |
| 2 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior, ul. Mikołowska 113a, 44-203 Rybnik | 973.480,25 zł | 280 dni * | 60 miesięcy | do 14 dni | zgodne z SIWZ |
| 3 | PPUH „INFO-BUD” Krzysztof Małek, 44-218 Rybnik, ul. Kwiatowa 11 | 1.014.292,02 zł | 280 dni * | 60 miesięcy | do 14 dni | zgodne z SIWZ |

* TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 280 dni od daty zawarcia umowy, w tym:

- do 224 dni od daty zawarcia umowy zakończenie wszystkich robót budowlanych, wraz z  przekazaniem dokumentacji rozliczeniowej (kosztorysu powykonawczego) i przygotowaniem obiektu do odbioru przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) i Państwową Straż Pożarną (PSP) oraz przekazanie  Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, potwierdzone podpisaniem przez  kierownika budowy i inspektora nadzoru protokołu technicznego odbioru robót,

- do 56 dni od daty podpisania protokołu technicznego odbioru robót - udział w czynnościach odbiorowych prowadzonych przez organy wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane (PIS, PSP) i PINB a następnie w odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 968.930,00 zł brutto

6 listopada 2018 r.

na

(podpis osoby sporządzającej zestawienie)