2020-18689

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie Nazwa projektu lub programu ______________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia: 611841-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia:

SEKCJA I: zamawiający

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego (jeżeli dotyczy) Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy) Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania ______________________________________________________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy) Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów ____________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: _______________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa (firma): Miasto Rybnik |
| --- |
| Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430 |
| Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2 |
| Miejscowość: Rybnik | Kod pocztowy: 44-200 | Państwo: Polska | Województwo: śląskie |
| Tel.: 32/4392302 | Fax: 32/4224124 | E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl |
| Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): |
| Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Jednostki organizacyjne administracji samorządowej Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający udzielający zamówień sektorowych Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić)

I.3) Wspólne udzielanie zamówienia (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): ____________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) |
| --- |
| Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.104.2019 |
| II.2) Rodzaj zamówienia |
| Roboty budowlane | Dostawy | Usługi |
| II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: roboty rozbiórkowe drogowe, kanalizacyjne, instalacyjne warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 25cm - 9.180,00 m2 warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 24cm - 540,90 m2 warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm - 3.630,41 m2 warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa o gr. 15cm - 93,90 m2 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20 cm - 8.250,00 m2 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20 cm - 578,95 m2 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15 cm - 4.414,92 m2 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 16 cm - 8.250,00 m2 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm - 336,00 m2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm - 8.250,00 m2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm - 578,95 m2 warstwa ścieralna SMA 8 (nawierzchnia cicha z dod. gumy) gr. 4 cm - 8.250,00 m2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm - 336,00 m2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm - 2.824,54 m2 (chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy) krawężniki kamienne wystające 20x30 cm - 561,8 mb krawężniki kamienne obniżone 20x30 cm - 381,9 mb krawężniki betonowe wystające 20x30 cm - 977,2 mb krawężniki betonowe obniżone 20x30 cm - 210,1 mb obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm - 2.143,5 mb budowa kanalizacji deszczowej ( 250-400 mm (odc. Distn2 – D-A) - 787 mb wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej ( 500 mm - 21 mb budowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - 39 szt. słupów budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rudzka-Energetyków zatoka autobusowa o nawierzchni betonowej – 4 szt. przebudowa linii elektroenergetycznej przebudowa linii teletechnicznej przebudowa/zabezpieczenie sieci szerokopasmowej przebudowa sieci wodociągowej przebudowa tablic SIP budowa placu manewrowego na ul. Konwalii, kanalizacją deszczową włączoną do studni D277 oraz barieroporęczą U-11b, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego inwentaryzacja stanu technicznego nieruchomości położonych przy: 41 obiektów budowlanych położonych przy: ul. Konwalii nr 19,21,23, ul. Rudzka nr 141, 143, 145, 147, 149, 167, 169, 171, 171a, 173, 177, 179, 179a, 181, 183, 185, 189, 191, 193, 144, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176a, 178, 180, 182, ul. Energetyków 1, 2, 3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznał się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). Należy wykonać 41 inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót oraz 41 inwentaryzacji po zakończeniu robót. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznakowanie poziome winno być wykonane, jako grubowarstwowe. Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. Kanalizacja deszczowa z rur litych. Destrukt z frezowania jest własnością wykonawcy. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej wykonawca winien przeprowadzić inspekcję telewizyjną i przekazać Zamawiającemu w wersji cyfrowej. Pod konstrukcją drogi należy wykonać stabilizację piasku cementem. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania innego materiału zamiennego. Chodniki należy wykonać w całości z szarej kostki betonowej. Wjazdy do posesji wykonać w całości z czerwonej kostki betonowej. Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi podzielonej na odcinki z koniecznością utrzymania dojazdu do nieruchomości. Do mieszanek mineralno-bitumicznych Zamawiający nie zezwala na stosowanie granulatu asfaltowego z frezu asfaltowego. Warstwę ścieralną z SMA należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych D - 05.03.13A. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody wprowadzanie granulatu gumowego do mieszanki mineralno-asfaltowej metodą na sucho. Parametry techniczne wymaganego betonowego kosza czworokątnego na śmieci: podstawa 55 cm x 55 cm, wysokość 70 cm. W załączeniu podglądowy kosz na śmieci. Wiata przystankowa winna posiadać wymiary i kształt zgodny z załączonym do SIWZ rysunkiem. Wymagania dotyczące wiaty przystankowej którą ma zapewnić Wykonawca realizujący zamówienie - obudowana z trzech stron szkłem hartowanym, bezpiecznym, o grubości 8 mm, zamocowanym do konstrukcji (słupków) za pomocą specjalnych profili zatrzaskowych z wyposażeniem dodatkowym w postaci ławki mocowanej do słupków wiaty, koszem na śmieci, tablicą z rozkładem jazdy oraz podświetleniem gabloty reklamowej (plakaty reklamowe o wymiarze 1185x1750 mm). Przewody elektryczne do gablot reklamowych poprowadzone są wewnątrz profili konstrukcji wiaty, zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych. Dostęp do plakatu po otwarciu drzwi na zawiasach otwieranych specjalnym kluczem patentowym. Dach – lekko wypukły, pokryty nietłuczącymi płytami poliwęglanu litego o grubości 4 mm. Profile obramowania dachu (okapy), oprócz funkcji nośnych – konstrukcje zawierają ukryte na krawędzi spływu, wbudowane rynny. Spust wody rurami. Kolor powłoki malarskiej nanoszonej na drodze anodyzacji (9 kolorów) lub lakierowania proszkowego (paleta barw NCS lub RAL), trudne do zarysowania. Podstawowym elementem nośnym są słupki aluminiowe o wymiarach 80x80 mm w kształcie zbliżonym do kwadratu ze ściętymi narożnikami. W każdym słupku zastosowano listwy samozatrzaskowe mocujące szybę do konstrukcji wiaty. Konstrukcja spięta górą i dołem za pomocą prostokątnego profilu aluminiowego 45 x 90 mm. Profil górny połączony z dachem. Ściany tylne w rozstawie słupków cc1400 mm. Obudowy oświetlenia dachowego – wewnątrz profilu krawędziowego przewidziano miejsce do zamontowania oświetlenia dachowego w formie listwy świetlnej wewnątrz jednego lub obu profili krawędziowych. Wszystkie przewody elektryczne poprowadzone wewnątrz profili, zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych. Od spodu oświetlenie zabezpieczono mlecznymi płytami poliwęglanowymi. Zasilanie gablot reklamowych i oświetlenia dachowego z sieci miejskiej. Fundamenty pod słupy w postaci prefabrykowanych fundamentów punktowych o podstawie 40x60 cm i wysokości 50 cm. Fundament należy ustawić na przygotowanym podłożu – piasku stabilizowanym cementem. Podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie cm w ilości – 8 warstw / na palecie krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów. Drzewo pochodzące z wycinki należy dostarczyć w godz. 7,00-13,00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób: kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m – zostają przejęte nieodpłatnie, konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m – zostają przejęte nieodpłatnie, gałęzie, karpa także w formie zrąbek – zostają przejęte odpłatnie. Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki w tabeli rozliczenia elementów. Wyjaśnienie nazewnictwa: Kłodzina pnia- cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową, Konary – gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm, Gałęzie – wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm, Karpa – pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu) W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego/Koordynatorowi Czynności Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania tych robót, z uwzględnieniem następujących czynności: protokół konieczności zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie materiałów na tyle szczegółowych, aby możliwe było dokładne określenie zakresu rzeczowego danych robót. Podpisanie protokołu konieczności przez Wykonawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robót, w materiałach do protokołu konieczności Kierownik budowy wraz z Koordynatorem czynności Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiającemu niezbędny zakres robót, przewidziany do wykonania. Ilość robót wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i załączonymi innymi dokumentami zostaną uwzględnione w protokole konieczności, protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych. Rozliczenie robót w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego wyliczane będzie proporcjonalnie do wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo (nie dotyczy wykonania i wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz budowy placu manewrowego na ul. Konwalii). W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania, organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i innych instytucji. Do obowiązku wybranego w toku postępowania Wykonawcy należało będzie przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia. Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych punktów osnowy geodezyjnej do obowiązków Wykonawcy należy ich odtworzenie lub założenie nowych znaków geodezyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W przypadku gdy powyższe punkty nie zostaną zniszczone lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych, do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie dokumentu stwierdzającego ten fakt, potwierdzonego przez ODGiK. Zamawiający wymaga, aby poszczególne etapy robót były na bieżąco inwentaryzowane geodezyjnie, a wyniki pomiarów w formie częściowych operatów geodezyjnych składane do ODGiK. Zamawiający informuje, iż nie wyklucza się istnienia innych sieci i infrastruktury technicznej niż pokazana na planie zagospodarowania terenu. Zamawiający udostępni bezpłatnie na potrzeby realizacji umowy wszelkie posiadane materiały i informacje, o ile ich udostępnianie nie jest regulowane odrębnymi przepisami lub zapisami odrębnych umów lub licencji. Nadzór ze strony Zamawiającego nad prawidłową realizacją zamówienia będzie pełnić Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego wyłoniony w toku odrębnego postępowania. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i oznakowanie pionowe oraz 36-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje przedłużona do 60 miesięcy. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: czynności demontażu istniejącej konstrukcji drogi i zjazdów, istniejącej infrastruktury technicznej, wykonanie nasypów i wykopów przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, wykonanie nowej konstrukcji drogi i zjazdów, wykonywanie warstw podbudów i nawierzchni przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, wykonywanie robót brukarskich, wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego, montaż studni, urządzeń i przewodów sieci kanalizacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, wycinka drzew i krzewów. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. |
| II.4) Informacje o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części tak nie |
| II.5) Główny kod CPV Dodatkowe kody CPV | 45233220-7 |

# SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) tryb udzielenia zamówienia

| Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Partnerstwo innowacyjne |  | Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów |
| III.3) Informacje dodatkowe: |

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr (jeżeli dotyczy)… NAZWA: (jeżeli dotyczy)…………..

| Postępowanie / część zostało unieważnione Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania |
| --- |
| IV.1) Data udzielenia zamówienia: 06/02/2020 (dd/mm/rrrr) |
| IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 9.512.195,00 Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) |
| IV.3) Informacje o ofertach (jeżeli dotyczy): liczba otrzymanych ofert: 3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: - liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: - liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: - |
| IV.4) Liczba odrzuconych ofert (jeżeli dotyczy): 0 |
| IV.5) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia |
| Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak nie |
| Nazwa: Auto Trans Asfalty Sp. z o. o. |
| Adres pocztowy: ul. Ks. Roboty 80 | E-mail: dominika.cz@auto-trans.eu |
| Miejscowość: Gierałtowice | Kod pocztowy: 44-186 | Kraj/województwo: śląskie |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ |
| IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM |
| Cena wybranej oferty / wartość umowy 7.366.920,02 Oferta z najniższą ceną / kosztem 7.366.920,02 Oferta z najwyższą ceną / kosztem 9.637.265,21 Waluta: ….. |
| IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ____ |
| IV.8) Informacje dodatkowe: kanalizacja deszczowa, wodociąg, roboty ziemne, roboty brukarskie, podbudowy z kruszyw, sygnalizacja świetlna, teletechnika, branża energetyczna, oświetlenie. |